Website Evershop bán giày

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Mục tiêu	1

1.2. Phạm vi áp dụng	1

2. Các mục kiểm thử	1

2.1. Kiểm thử chức năng	1

2.2. Kiểm thử phi chức năng	4

2.3. Không trong phạm vi kiểm thử	6

3. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	6

3.1. Độ bao phủ kiểm thử	6

3.2. Số lượng trường hợp kiểm thử	6

3.3. Số lượng lỗi	7

3.4. Độ bao phủ mã nguồn	7

4. Chiến lược kiểm thử	7

4.1. Phương pháp kiểm thử	7

4.2. Các giai đoạn kiểm thử	8

4.3. Các loại kiểm thử áp dụng	9

5. Môi trường và nguồn lực	10

5.1. Môi trường kiểm thử	10

5.2. Nguồn nhân lực	12

5.3. Milestones	13

6. Tài liệu bàn giao	14

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu là đảm bảo hệ thống Evershop Shoes Store đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật đã được đặc tả, phát hiện sớm các lỗi trong quá trình phát triển, từ đó nâng cao chất lượng và độ ổn định của phần mềm trước khi đưa vào sử dụng. Kế hoạch kiểm thử  đóng vai trò làm cơ sở thống nhất cho các hoạt động kiểm thử, hỗ trợ kiểm soát tiến độ, đánh giá kết quả kiểm thử và phục vụ cho quá trình nghiệm thu hệ thống.

### 1.2. Phạm vi áp dụng

Kế hoạch kiểm thử này áp dụng cho toàn bộ quá trình kiểm thử website Evershop Shoes Store trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, bao gồm các giai đoạn từ phát triển, tích hợp, kiểm thử hệ thống đến kiểm thử chấp nhận người dùng.

## 2. Các mục kiểm thử

### 2.1. Kiểm thử chức năng

| Chức năng cần kiểm thử | Điều kiện chấp nhận |
| --- | --- |
| Phân quyền truy cập | Xác minh rằng hệ thống cho phép đăng nhập cho chức vụ là khách hàng, quản trị viên. Xác minh rằng hệ thống cho phép đăng ký tài khoản cho khách hàng. Xác minh rằng hệ thống cho phép đăng xuất đối với tất cả người dùng đã đăng nhập. Xác minh rằng hệ thống thực thi phân quyền truy cập đúng, chỉ cho phép người dùng truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình. Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện quản lý người dùng. |
| Quản lý sản phẩm | Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý sản phẩm cho quản trị viên. Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng truy cập và xem danh sách sản phẩm. Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn. Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu sản phẩm giữa giao diện người dùng và hệ thống backend. |
| Quản lý mua hàng | Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD cho giỏ hàng của khách hàng. Xác minh rằng hệ thống tự động cập nhật và hiển thị chính xác thông tin giỏ hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền. Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giỏ hàng trong suốt quá trình người dùng thao tác và chuyển đổi giữa các trang. Xác minh rằng hệ thống có các ràng buộc nghiệp vụ đối với giỏ hàng giới hạn số lượng mua một sản phẩm theo số lượng hiện có. Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng tiếp tục quy trình mua hàng từ giỏ hàng để chuyển sang bước đặt hàng. Xác minh rằng hệ thống cho phép người chỉnh sửa địa chỉ giao hàng |
| Quản lý nội dung | Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, sửa, xóa, xem) đối với các trang nội dung tĩnh (như Trang chủ, Về chúng tôi, Chính sách bảo mật). Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên quản lý các thành phần giao diện như Slider, Banner quảng cáo và các khối nội dung trên trang web. Xác minh rằng các thay đổi về nội dung từ trang quản trị (Admin Dashboard) được cập nhật và hiển thị chính xác trên giao diện người dùng (Storefront) ngay lập tức. Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ trình soạn thảo văn bản (WYSIWYG) để quản trị viên có thể định dạng văn bản, chèn hình ảnh/video vào trang nội dung một cách dễ dàng. |
| Quản lý đơn hàng | Xác minh rằng hệ thống tự động tạo đơn hàng với mã định danh duy nhất ngay sau khi khách hàng hoàn tất quy trình thanh toán. Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách chi tiết tất cả các đơn hàng, bao gồm thông tin khách hàng, trạng thái thanh toán và trạng thái vận chuyển. Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: Đang xử lý, Đang giao hàng, Đã hoàn thành, Đã hủy) và thông báo thay đổi này đến khách hàng qua email. Xác minh rằng hệ thống tự động trừ số lượng tồn kho của sản phẩm tương ứng sau khi đơn hàng được đặt thành công. Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quản trị viên tạo hóa đơn (Invoice) và phiếu đóng gói (Shipment) cho từng đơn hàng cụ thể. Xác minh rằng khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lịch sử đơn hàng của mình trong trang quản lý tài khoản cá nhân. |

Bảng 3.3. 1. Bảng kiểm thử chức năng

Tất cả các tính năng cần kiểm thử sẽ được trình bày chi tiết trong các tài liệu Kịch bản Kiểm thử và tài liệu Trường hợp Kiểm thử tương ứng dựa trên các loại kiểm thử được đề cập trong phần Phạm vi.

Tất cả các tài liệu Kịch bản Kiểm thử sẽ được chuyển giao để xem xét trong giai đoạn Tiền xây dựng và các tài liệu Trường hợp Kiểm thử sẽ được chuyển giao vào giữa giai đoạn Xây dựng, ngay trước khi bắt đầu kiểm thử tích hợp.

### 2.2. Kiểm thử phi chức năng

| Loại | Điều kiện chấp nhận |
| --- | --- |
| Kiểm thử khả năng sử dụng | Xác minh rằng hệ thống cung cấp thanh điều hướng rõ ràng, cho phép người dùng truy cập các trang chính như trang chủ, danh sách sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng. Xác minh rằng người dùng có thể dễ dàng quay lại trang trước hoặc trang chủ trong quá trình sử dụng, không đi vào trang chết. Xác minh rằng các nút chức năng chính được hiển thị rõ ràng và dễ thao tác. |
| Kiểm thử tương thích | Xác minh rằng giao diện website hiển thị đúng và đồng nhất trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox. Xác minh rằng hệ thống tự động điều chỉnh giao diện để phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau. Xác minh rằng các thành phần giao diện không bị vỡ hoặc lệch khi thay đổi kích thước màn hình. Xác minh rằng người dùng có thể thao tác đầy đủ các chức năng trên các thiết bị khác nhau. |
| Kiểm thử giao diện | Xác minh rằng các màu sắc, font chữ và kiểu hiển thị đúng theo thiết kế. Xác minh rằng logo, hình ảnh, icon được hiển thị đúng vị trí và không bị lệch, méo. Xác minh rằng các thông báo lỗi, cảnh báo, hoặc thông tin trạng thái hiển thị đúng theo ngữ cảnh nghiệp vụ. |
| Kiểm thử bảo mật | Xác minh rằng hệ thống mã hóa mật khẩu người dùng. Xác minh rằng hệ thống kiểm soát truy cập đúng vai trò và không cho phép truy cập trái phép. Xác minh rằng các yêu cầu HTTP/HTTPS được bảo mật, và dữ liệu không bị lộ qua URL. Xác minh rằng các phiên đăng nhập tự động hết hạn sau thời gian quy định hoặc khi người dùng đăng xuất. |
| Kiểm thử API | Xác minh rằng các endpoint API hoạt động đúng chức năng theo thiết kế. Xác minh rằng dữ liệu trả về từ API chính xác, đầy đủ và tuân theo định dạng yêu cầu. Xác minh rằng quyền truy cập và bảo mật của các API được đảm bảo, người dùng không được phép truy cập trái phép. Xác minh rằng các API tương tác đúng với cơ sở dữ liệu, giao diện UI và các endpoint liên quan khác. Xác minh rằng các luồng nghiệp vụ chính thông qua API vẫn chạy ổn định sau khi có thay đổi hệ thống. |

Bảng 3.3. 2. Bảng kiểm thử phi chức năng

### 2.3. Không trong phạm vi kiểm thử

- Kiểm thử các bảo mật chuyên sâu như: kiểm thử xâm nhập, kiểm thử lỗ hổng hệ thống, hạ tầng mạng. Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử bảo mật ở mức cơ bản, tập trung vào xác thực, phân quyền và kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba.

- Kiểm thử khả năng phục hồi sau sự cố.

## 3. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

### 3.1. Độ bao phủ kiểm thử

Ít nhất 70% yêu cầu chức năng của hệ thống phải được thiết kế và thực thi test case.

### 3.2. Số lượng trường hợp kiểm thử

Toàn bộ test case ở các cấp độ sau phải được thực thi:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test).

- Kiểm thử tích hợp (Integration Test).

### 3.3. Số lượng lỗi

Không được tồn tại lỗi mức Critical tại thời điểm chấp nhận.

Số lỗi mức Major không vượt quá 2 lỗi và phải có giải pháp khắc phục được thống nhất.

Các lỗi mức Minor không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống.

### 3.4. Độ bao phủ mã nguồn

Các chỉ số bao phủ mã nguồn phải đạt:

- Statement Coverage ≥ 90%.

- Branch Coverage = 100%.

- Path Coverage = 100%

## 4. Chiến lược kiểm thử

### 4.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm, trong đó các hoạt động kiểm thử được thực hiện song song với các giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển tương ứng với một cấp độ kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt vòng đời phát triển.

Cụ thể, dự án thực hiện các cấp độ kiểm thử bao gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử api. Các Test Case được thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng và các use case của hệ thống.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng kiểm thử tự động thông qua quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions, nhằm tự động hóa các bước Build, Test và Deploy.

### 4.2. Các giai đoạn kiểm thử

Chiến lược này được thiết kế dựa trên mô hình kiểm thử theo chức năng (Feature-driven) và theo từng giai đoạn (Sprint) trong Kế hoạch phát triển dự án dự án (Project Plan).

| Giai đoạn | Mục tiêu Ánh xạ từ Sprint Backlog | Nhóm Chịu trách nhiệm | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test (UT) | Xác minh logic nghiệp vụ cấp độ hàm/phương thức (Services, Controllers, Components). Đảm bảo các Tasks trong Sprint Backlog được mã hóa đúng logic. | Development Team | Chạy tự động khi developer commit code và khi merge vào nhánh chính. |
| Integration Test (IT) | Đảm bảo sự tương tác giữa các module (React ↔ API Spring Boot) và với Cơ sở Dữ liệu (Spring Boot ↔ MySQL) là chính xác. | Development/Testing Team | Chạy tự động sau Unit Test và trước khi Build. |
| System Test (ST) | Kiểm thử toàn bộ hệ thống (end-to-end) cho các User Story được chọn trong Sprint. Đảm bảo toàn bộ luồng nghiệp vụ của Sprint đó hoạt động. | Testing Team | Chạy tự động sau khi bản Build mới được triển khai lên môi trường Staging. Mô phỏng luồng người dùng cuối |
| Regression Test (RT) | Tái kiểm tra toàn bộ các chức năng đã hoàn thành ở các Sprint trước đó (ví dụ: Auth, Catalog) sau khi mã Sprint mới được hợp nhất. | Testing Team | Toàn bộ bộ Test Tự động (Unit, IT, E2E) từ các Sprint trước sẽ được chạy lại để bảo vệ các tính năng đã hoàn thành. |
| Acceptance Test (UAT) | Xác nhận rằng Product Increment (tổng sản phẩm sau Sprint) đáp ứng Definition of Done (DoD) và nhu cầu của đại diện SysAdmin/Buyer. | Đại diện Người dùng | Cuối mỗi Sprint, trên môi trường Staging. |

### 4.3. Các loại kiểm thử áp dụng

| Loại kiểm thử | Mục đích chính theo Product Backlog | Kỹ thuật áp dụng |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Xác minh từng chức năng theo các module cốt lõi: AUTH (Xác thực), CATALOG (Sản phẩm), CUSTOMER (Khách hàng), CHECKOUT (Thanh toán), OMS (Đơn hàng), và CMS (Nội dung). | Áp dụng Phân vùng tương đương và Phân tích giá trị biên cho các trường nhập liệu như số lượng giày, đơn giá, thông tin thanh toán và mã giảm giá |
| Kiểm thử chu kỳ nghiệp vụ | Đảm bảo chu kỳ nghiệp vụ thương mại điện tử hoàn chỉnh: Tìm kiếm giày -> Thêm vào giỏ -> Đặt hàng -> Xử lý đơn hàng -> Giao hàng thành công. | Sử dụng các luồng nghiệp vụ cốt lõi (User Stories độ ưu tiên cao) làm kịch bản kiểm thử toàn trình (End-to-End) bằng công cụ Cypress. |
| Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu | Đảm bảo dữ liệu tồn kho, giá sản phẩm và trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác đồng bộ giữa các bảng PostgreSQL | Kiểm tra các ràng buộc dữ liệu và tính toàn vẹn sau các giao dịch (ví dụ: tồn kho giảm đúng số lượng tương ứng ngay sau khi đặt hàng thành công). |
| Kiểm thử hiệu năng | Đo lường hiệu năng của các GraphQL API quan trọng và khả năng xử lý của trang web sử dụng kiến trúc SSR (Server-Side Rendering) | Sử dụng công cụ tạo tải (JMeter/k6) để đo Thời gian Phản hồi (Response Time) và Tỷ lệ Lỗi dưới áp lực truy cập đồng thời. |
| Kiểm thử bảo mật/phân quyền | Đảm bảo hệ thống thực thi phân quyền nghiêm ngặt giữa các vai trò Khách hàng và Quản trị viên. | Thử truy cập các tài nguyên Admin (quản lý kho, đơn hàng) bằng tài khoản khách hàng; kiểm tra việc xác thực và giải mã mã thông báo JWT |

## 5. Môi trường và nguồn lực

### 5.1. Môi trường kiểm thử

Môi trường này được sử dụng bởi nhóm để phát triển tính năng và chạy Unit Test/Integration Test.

- Phần cứng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | Máy tính cá nhân | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Thiết bị | Desktop, Android, iOS | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

- Phần mềm

| Loại | Tên | Phiên bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | Windows 11 | 64-bit | Môi trường Host |
| Runtime / App Server | Node.js | 16.x hoặc 18.x (LTS) | Evershop yêu cầu Node.js để vận hành |
| Package Manager | npm | 8.x trở lên | Quản lý thư viện |
| Frontend Framework | ReactJS | 17.x / 18.x | Framework hiển thị chính |
| Styling | Tailwind CSS | Latest | Framework CSS được Evershop sử dụng |
| Scripting Language | TypeScript | 5.x | Ngôn ngữ lập trình chính |
| API Standard | GraphQL | Latest | Giao thức giao tiếp Client-Server |
| Database | PostgreSQL | 13.x hoặc 14.19 | Cơ sở dữ liệu chính |
| Containerization | Docker Desktop | 4.x (Engine 24+) | Để chạy môi trường cô lập |
| IDE | VS Code | Latest | Code Editor khuyến nghị |

- Hạ tầng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Production | Frontend deploy trên Vercel | Triển khai phần mềm thực tế, thực hiện kiểm thử hệ thống và chấp nhận |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động hóa quy trình Build, Test và Deploy |

### 5.2. Nguồn nhân lực

Bảng này hiển thị số lượng nhân viên cần thiết cho dự án:

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Châu Gia Anh | Dev/Tester | - Tham gia lập kế hoạch kiểm thử - Thực hiện kiểm thử hệ thống (System Test) - Viết tài liệu kiểm thử (Test Report, Test Summary) - Tổng hợp kết quả kiểm thử và đề xuất cải tiến |
| Dương Lê Khánh | Dev/Tester | - Thiết kế Test Case cho các chức năng nâng cao (giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng) - Lập review checklist cho tài liệu và Test Case - Thực hiện kiểm thử tích hợp (Integration Test) - Ghi nhận, theo dõi và xác nhận lỗi |
| Đào Thị Thanh Tâm | Dev/Tester | - Tham gia lập kế hoạch kiểm thử tổng thể - Thiết kế Test Case cho các chức năng chính (đăng nhập, tìm kiếm, đặt hàng) - Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test) - Hỗ trợ viết pipeline CI/CD cho kiểm thử tự động |

### 5.3. Milestones

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Châu Gia Anh, Đào Thị Thanh Tâm | 01/10/2025 | 12/10/2025 |
| Thiết kế Test Case | Châu Gia Anh, Dương Lê Khánh, Đào Thị Thanh Tâm | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| Lập review checklist | Dương Lê Khánh | 23/10/2025 | 31/10/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Châu Gia Anh, Dương Lê Khánh | 01/11/2025 | 18/11/2025 |
| Viết mã CI/CD trong GitHub Actions | Châu Gia Anh | 19/11/2025 | 25/11/2025 |
| Ghi chép tài liệu kiểm thử | Đào Thị Thanh Tâm | 26/11/2025 | 16/12/2025 |

## 6. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Database Design, Test Plan và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các Use Case, Review Checklist, Test Report, Test Case, Test Design.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions